Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | OptiMeal |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de soluciones informáticas - Análisis y diseño de sistemas de información - Gestión de proyecto de tecnologías de la información - Bases de datos y analíticas de datos |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática alineadas a los procesos y requerimientos de la organización - Desarrollo de software utilizando técnicas sistemáticas de desarrollo y mantenimiento - Construir programas y rutinas de mayor complejidad aplicando buenas prácticas y tecnologías de mercado - Programar consultas y rutinas en bases de datos - Construir modelos de datos escalables según requerimientos - Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos en un entorno empresarial |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El proyecto OptiMeal busca resolver la dificultad que tienen muchos consumidores para interpretar la información nutricional de los productos envasados y compararlos con alternativas de forma rápida y objetiva. A pesar de que en Chile se cuenta con sellos de advertencia, la mayoría de las personas no tiene el tiempo ni el conocimiento para analizar las tablas nutricionales al momento de comprar. Para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, este problema es altamente relevante, por que demuestra como las soluciones tecnológicas, el uso de datos y la inteligencia artificial pueden aportar a la toma de decisiones informadas en temas de salud y alimentación. Pudiendo aplicar conocimientos de desarrollo móvil, integración de APIS, manejo de bases de datos y uso de servicios de IA. El proyecto se sitúa en el contexto país (Chile), principalmente en consumidores que realizan sus compras en supermercados y tiendas de alimentos dentro del país, enmarcándose en la formación de la carrera de ingeniería en informática de Duoc UC, en la asignatura Capstone, buscando simular un producto que potencialmente podría escalar a un entorno real. La población afectada con este proyecto son las personas que desean mejorar su alimentación, pero no saben interpretar etiquetas nutricionales, usuarios con objetivos específicos (bajar consumo de azúcar, priorizar proteínas, reducir sodio, mantener una dieta equilibrada), potencialmente profesionales de la salud que podrían recomendar esta herramienta como apoyo para sus pacientes. Como el aporte principal del proyecto consiste en generar la lectura de nutrientes relevantes por medio del escaneo para posteriormente generar un ranking recomendando el producto más óptico para la preferencia del usuario genera un valor en el ámbito social (promover decisiones de consumo más informadas) como en el ámbito profesional (demuestra una solución informática completa) |
| 2. Objetivos | Objetivo general: Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación móvil OptiMeal que permita escanear etiquetas de productos envasados, interpretar automáticamente su información nutricional y generar un ranking de alternativas dentro de la misma categoría, ajustado a las preferencias nutricionales del usuario, para apoyar decisiones de consumo mas informadas. Objetivos Específicos: - Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que permita escanear etiquetas nutricionales mediante cámara o ingreso manual. - Implementar un modelo OCR para extraer de forma automática y precisa la información nutricional de los productos. - Diseñar un sistema de ranking personalizado que recomiende al usuario el producto más saludable según sus preferencias. - Conectar la app con una base de datos que almacene productos, escaneos y perfiles de usuario, manteniendo trazabilidad. - Ofrecer una interfaz amigable e intuitiva que simplifica la comparación de productos y facilite la toma de decisiones saludables. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del proyecto OptiMeal, se utilizó la metodología clásica en cascada, la cual estructura el desarrollo en fases lineales y secuenciales. Esta metodología fue seleccionada por su enfoque claro y organizado, ideal para proyectos de corto plazo con objetivos bien definidos y un bajo margen de error. Fases ejecutadas en la metodología cascada: - Análisis de requerimientos: Se levantaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, en base a entrevistas, investigación del problema y análisis del usuario final. Esta etapa concluyó con la redacción del documento de especificación de requerimientos (ERS). - Diseño del sistema: Se crearon los mockups de la interfaz de usuario y se definió la arquitectura general de la solución (app, API, OCR, base de datos). Esta fase sirvió de guía estructural para el desarrollo posterior. - Implementación: Actualmente en ejecución, esta fase consiste en el desarrollo de la app Flutter, la API en Node.js, el modelo OCR en Python y la integración con la base de datos PostgreSQL. Se están utilizando los diseños previos como referencia directa. - Pruebas: Se validarán las funcionalidades implementadas mediante pruebas funcionales y retroalimentación de usuarios, asegurando el cumplimiento de los requisitos definidos en etapas anteriores. - Entrega: Finalización del proyecto con la entrega del APK funcional, el manual de usuario y la presentación final del sistema operativo. Justificación de la metodología: La elección de esta metodología responde a la necesidad de orden, claridad y control en los tiempos de entrega. Dado que los objetivos del proyecto estaban bien definidos desde el inicio, la cascada permitió estructurar un avance progresivo sin necesidad de constantes iteraciones. Además, al tratarse de un equipo reducido, esta metodología facilita la asignación de roles, reduce la saturación de reuniones y permite avances concretos en cada etapa, asegurando que los productos de cada fase alimenten correctamente la siguiente. |
| 4. Desarrollo | Para llevar a cabo OptiMeal, seguimos las etapas definidas por la metodología clásica en cascada, ejecutando las siguientes actividades clave: - Análisis de requerimientos - Diseño del sistema - Implementación - Pruebas y validaciones Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT Facilitadores: - Reparto claro de roles dentro del equipo, lo que permitió avanzar en paralelo en diseño, desarrollo y pruebas. - Uso de herramientas modernas como Flutter, Supabase y GCP, que facilitaron la integración y despliegue. - Documentación clara desde etapas tempranas, lo que ayudó a mantener el enfoque. Dificultades: - OCR impreciso: dificultades para interpretar etiquetas mal iluminadas o inclinadas. Se resolvió con un preprocesamiento de imagen (recorte, enderezado y contraste). - Lectura de unidades no estandarizadas: se normalizaron porciones a base 100g/100ml para comparar productos correctamente. - Falta de base de datos pública chilena: se creó una semilla propia de productos lácteos con normalización de datos. - Despliegue en GCP: ajustes técnicos como configuración de billing, containerización, variables de entorno y performance mínima en demo. - OCR demasiado pesado para correr en cliente móvil: se migró a microservicio en Cloud Run para mantener la app liviana. Ajustes realizados - Se amplió la fase de implementación una semana más para perfeccionar el modelo OCR. - Se restringió el enfoque inicial a una sola categoría de productos (lácteos) para asegurar calidad en el ranking nutricional. |
| 5. Evidencias | https://github.com/fralopezr/Capstone-EnLoSo/tree/main/Fase%202 |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de nuestros intereses profesionales Como equipo, el Proyecto APT OptiMeal fue una oportunidad clave para confirmar y fortalecer nuestros intereses profesionales. Por un lado, consolidamos nuestro gusto por el trabajo en bases de datos, el despliegue de sistemas en la nube y el uso de componentes de inteligencia artificial aplicada como el modelo OCR. Desde las primeras etapas nos sentimos especialmente motivados para trabajar con PostgreSQL en Supabase, definiendo su estructura, relaciones y flujos de información. Esta experiencia reforzó nuestro interés por los sistemas de datos estructurados y normalizados, y por cómo estos se conectan con aplicaciones reales. Al mismo tiempo, el despliegue de los servicios en GCP nos permitió comprender mejor la configuración de entornos, contenedores, microservicios y aspectos de seguridad, alineándose con nuestro interés en arquitecturas distribuidas y soluciones escalables. El uso de un modelo OCR para interpretar etiquetas nutricionales nos mostro el potencial de estas tecnologías para resolver problemas concretos en contextos reales. No solo nos interesó la parte técnica, sino también el desafío de traducir datos complejos en una experiencia de uso simple y fluida, lo que afinó nuestra mirada hacia soluciones centradas en el usuario. En resumen, este proyecto nos confirmó que nuestros intereses se encuentran en el desarrollo de soluciones basadas en datos, tecnología cloud y experiencia de usuario, con una visión más integral: no solo programar, sino también definir el problema, diseñar la arquitectura y ver la solución aplicada en la vida real. Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT A partir de esta experiencia, nos proyectamos profesionalmente en roles donde podamos: - Diseñar y gestionar bases de datos relacionales o analíticas, integradas con aplicaciones y servicios reales. - Implementar soluciones en la nube, desplegando APIs y backends, y conectando servicios distribuidos de forma segura y escalable. - Participar en el diseño de arquitecturas de software que soporten aplicaciones móviles y web orientadas al usuario final. - Profundizar en Big Data y machine learning aplicado, especialmente modelos ya sea entrenados o que podamos nosotros entrenar - Trabajar en el cruce entre desarrollo móvil, IA práctica y procesamiento de datos en contextos reales, como lo vivido en OptiMeal. Nos interesa seguir formándonos en tecnologías como BigQuery y modelos de IA, así como en frameworks y herramientas modernas (por ejemplo, Flutter, APIs REST, servicios cloud). A nivel laboral, nos vemos formando parte de equipos de desarrollo o análisis que trabajen con tecnologías actuales y proyectos que tengan un impacto directo en las personas, en entornos donde exista espacio para la innovación centrada en el usuario, la buena arquitectura y la optimización de procesos para apoyar la toma de decisiones. |